Из информационных банков АСДГ тел. (3832)-27-11-16 E-mail admin@asdg.ru www.asdg.ru

Постановление мэра г. Новый Уренгой

06.09.2004 № 190

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных

целевых программ на среднесрочную перспективу»

В целях обеспечения реализации приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой в среднесрочной перспективе, во исполнение распоряжения мэра города Новый Уренгой от 01.04.2004 №692-р «О мерах по выполнению решений XLIII (очередного) заседания Собрания муниципального образования город Новый Уренгой», руководствуясь Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О местном самоуправлении в Ямало-Ненецком автономном округе», Уставом муниципального образования город Новый Уренгой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ на среднесрочную перспективу (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новый Уренгой от 21.07.1999 № 905 «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских целевых программ».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по экономике и финансам Степанова В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Новый Уренгой

В.Н. Казарин

Приложение

к постановлению мэра

города Новый Уренгой

от 06.09.2004 № 190

Порядок разработки и реализации

муниципальных целевых программ на среднесрочную перспективу

I. Общие положения

1. Муниципальные целевые программы представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных, научно-исследовательских, производственных и других мероприятий, способствующих экономическому, социальному и культурному развитию муниципального образования город Новый Уренгой.

Муниципальные целевые программы являются одним из важнейших средств реализации политики по обеспечению жизнедеятельности муниципального образования, активного воздействия на экономические и производственные процессы в пределах полномочий, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

2. В работе с муниципальными целевыми программами выделяются следующие этапы:

- отбор проблем для программной разработки;

- формирование проекта муниципальной целевой программы;

- экспертиза и оценка проекта муниципальной целевой программы;

- утверждение муниципальной целевой программы;

- управление реализацией муниципальной целевой программы;

- контроль за ходом их выполнения.

II. Отбор проблем для программной разработки

1. Инициатором постановки проблем для решения программными методами могут выступать Собрание муниципального образования город Новый Уренгой, мэр города Новый Уренгой, администрация муниципального образования город Новый Уренгой, население муниципального образования.

2. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими факторами:

- значимость проблемы для перспективного развития муниципального образования;

- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость финансовой поддержки для ее решения за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой и внебюджетных источников;

- высокая эффективность организационных, технических и иных мероприятий, необходимых для распространения прогрессивных научно-технических достижений и социально-экономического развития муниципального образования;

- необходимость координации действий структурных подразделений администрации муниципального образования город Новый Уренгой, организаций независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц, заинтересованных в решении данной проблемы.

При обосновании необходимости решения проблемы программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования город Новый Уренгой, прогноз развития муниципальных потребностей, результаты анализа экономического и социального состояния муниципального образования город Новый Уренгой, возможность привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Предложения о программной разработке проблемы с обоснованиями направляются на рассмотрение мэру города Новый Уренгой.

Предложения должны содержать:

- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

- возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений, производства и реализации продукции (работ, услуг) для решения проблемы, возможные сроки их реализации;

- потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (бюджет муниципального образования город Новый Уренгой, внебюджетные средства);

- предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации программы;

- перечень муниципальных заказчиков и разработчиков муниципальной целевой программы;

- срок подготовки муниципальной целевой программы.

Муниципальные целевые программы подразделяются по:

- по содержанию: научно-технические, инновационные, социально-экономические, инвестиционные, природоресурсные и т.д.

- по срокам реализации: краткосрочные (до 1 года), среднесрочные 
(до 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет);

- по масштабу задачи: многоцелевые и одноцелевые.

4. Мэр города Новый Уренгой на основе представленных предложений принимает решение о подготовке соответствующей муниципальной целевой программы, сроках ее разработки, определяет муниципального заказчика (для муниципальных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика – муниципального заказчика-координатора) и разработчиков.

III. Формирование проекта муниципальной целевой программы

1. Муниципальный заказчик муниципальной целевой программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта муниципальной целевой программы;

- подготавливает исходное задание на ее формирование;

- управляет действиями разработчиков;

- согласовывает с заинтересованными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подготавливает соглашения (договоры) о намерениях между администрацией муниципального образования город Новый Уренгой и организациями;

- подготавливает и представляет перечень программных мероприятий с указанием сроков их исполнения, исполнителей, стоимости по каждому мероприятию на весь период программы, в том числе по годам, с расшифровкой источника финансирования программного мероприятия, а также бюджетную заявку на финансирование мероприятий муниципальной целевой программы на очередной финансовый год (приложение 1).

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной целевой программы:

- несет ответственность за подготовку проекта муниципальной целевой программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности муниципальных заказчиков, обеспечивая их согласованные действия по подготовке программных мероприятий;

- подготавливает и представляет сводный перечень программных мероприятий и сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий муниципальной целевой программы на очередной финансовый год.

2. Проект муниципальной целевой программы состоит из следующих разделов:

- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

- основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы;

- комплекс программных мероприятий;

- ресурсное обеспечение программы (за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой и внебюджетных источников с распределением расходов по годам и исполнителям);

- механизм реализации программы;

- организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения;

- оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации программы;

- паспорт муниципальной целевой программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Комплекс программных мероприятий составляется в виде перечня согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Программные мероприятия, требующие осуществления капитальных вложений, составляются в виде перечня согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Раздел муниципальной целевой программы «Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации программы» должен включать в себя показатели, которые с учетом индивидуальности и специфики программы необходимы для анализа и оценки:

- конкретных результатов выполнения программы по годам;

- использования средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой и внебюджетных источников;

- эффективности реализации программных мероприятий.

Основными инструментами оценки социально-экономической эффективности муниципальных целевых программ являются сведения, показатели и методы их расчета, применяемые муниципальными заказчиками. В разделе приводятся как конкретные показатели, так и методики, применяемые для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности программы.

К проекту муниципальной целевой программы должны быть приложены пояснительная записка, предварительная бюджетная заявка на ассигнования из бюджета муниципального образования город Новый Уренгой для финансирования программы на очередной финансовый год, лист согласования с заинтересованными органами государственной власти, соглашения (договоры) о намерениях между администрацией муниципального образования город Новый Уренгой и организациями, подтверждающие финансирование из внебюджетных источников.

По муниципальным целевым программам, предусматривающим производственные мероприятия, прикладывается бизнес-план с социально-экономическим и технико-экономическим обоснованиями.

По муниципальным целевым программам, предусматривающим капитальные вложения на строительство, расширение (реконструкцию) объектов, прикладывается утвержденная проектно-сметная документация и положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы, инвестиционные проекты объектов, предполагаемых к вводу в эксплуатацию «под ключ».

Проект муниципальной целевой программы направляется для согласования в Управление экономики и инвестиционной политики.

IV. Экспертиза и оценка проекта муниципальной целевой

программы

1. Управление экономики и инвестиционной политики оценивает представленный проект муниципальной целевой программы, обращая при этом особое внимание на:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

- необходимость привлечения внебюджетных средств для выполнения отдельных мероприятий муниципальных целевых программ;

- эффективность механизма осуществления муниципальной целевой программы;

- социально-экономическую эффективность муниципальной целевой программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы.

2. Управление экономики и инвестиционной политики с участием соответствующих структурных подразделений администрации муниципального образования город Новый Уренгой и с учетом предложений всех заинтересованных юридических и физических лиц подготавливает заключение по проекту муниципальной целевой программы.

С учетом замечаний и предложений муниципальный заказчик муниципальной целевой программы (при наличии нескольких муниципальных заказчиков – муниципальный заказчик-координатор производит их доработку.

Доработанный проект муниципальной целевой программы повторно направляется в Управление экономики и инвестиционной политики.

В случае положительной оценки Управление экономики и инвестиционной политики представляет на рассмотрение мэру города Новый Уренгой проект муниципальной целевой программы с соглашениями (договорами) о намерениях между администрацией города и организациями, подтверждающими финансирование программы из внебюджетных источников, листом согласования с заинтересованными органами государственной власти - для последующего утверждения Собранием муниципального образования город Новый Уренгой.

V. Утверждение муниципальных целевых программ

1. Муниципальные целевые программы, муниципальные заказчики и муниципальные заказчики-координаторы утверждаются решением Собрания муниципального образования город Новый Уренгой.

2.После утверждения муниципальной целевой программы муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) в установленном порядке заключают муниципальные контракты на финансирование мероприятий из внебюджетных источников на основе соглашений (договоров) о намерениях.

VI. Финансирование муниципальных целевых программ

1. Утвержденные муниципальные целевые программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, а также внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения отдельных программных мероприятий.

2. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных целевых программ, относятся: взносы участников реализации программ, включая организации независимо от организационно-правовой формы, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, инвесторов, заинтересованных в реализации программ.

3. Для целевого финансирования муниципальных целевых программ из бюджета муниципального образования город Новый Уренгой Управление экономики и инвестиционной политики совместно с Управлением финансов администрации муниципального образования город Новый Уренгой (далее – Управление финансов) с привлечением муниципальных заказчиков в сроки, устанавливаемые для формирования бюджета муниципального образования город Новый Уренгой на очередной финансовый год, определяют предварительный перечень муниципальных целевых программ, предполагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, и объемам их финансирования.

В этих целях муниципальные заказчики муниципальных целевых программ с учетом хода их реализации в текущем году уточняют объемы необходимых средств для финансирования программ в очередном году и представляют проекты соответствующих бюджетных заявок с их обоснованиями в Управление экономики и инвестиционной политики.

При подготовке предварительного перечня муниципальных целевых программ, принимаемых к финансированию из бюджета муниципального образования город Новый Уренгой на очередной финансовый год, Управление экономики и инвестиционной политики совместно с Управлением финансов на основе проектов бюджетных заявок, представленных муниципальными заказчиками, с учетом хода выполнения мероприятий реализуемых программ, мер по привлечению внебюджетных источников финансирования, возможностей бюджета муниципального образования город Новый Уренгой на очередной финансовый год, определяет объем финансовых ресурсов за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.

4. Предварительный перечень муниципальных целевых программ, принимаемых к финансированию из бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, представляется на рассмотрение мэру города Новый Уренгой для последующего утверждения Собранием муниципального образования город Новый Уренгой в составе бюджета муниципального образования город Новый Уренгой на очередной финансовый год. В бюджете муниципального образования город Новый Уренгой на очередной финансовый год предусматривается выделение целевым назначением муниципальным заказчикам ассигнований для финансирования капитальных вложений, затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочих текущих затрат.

5. По утвержденным Собранием муниципального образования город Новый Уренгой муниципальным целевым программам муниципальным заказчикам открывается финансирование из бюджета муниципального образования город Новый Уренгой в соответствии с установленными объемами финансирования, принятыми по муниципальной целевой программе на очередной финансовый год, после заключения ими муниципальных контрактов (договоров) со всеми участниками реализации программ, подтверждающими или уточняющими объемы финансирования из внебюджетных источников.

VII. Управление реализацией муниципальной целевой программы

1. Реализация муниципальной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками и заказчиками со всеми исполнителями программных мероприятий.

2. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

3. Управление экономики и инвестиционной политики организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации утвержденных муниципальных целевых программ, обращая внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств внебюджетных источников финансирования, конечные результаты программы.

4. Муниципальные заказчики муниципальных целевых программ направляют информацию о ходе исполнения мероприятий, справочную и аналитическую информацию ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, согласно приложению 5. По программам, мероприятия которых предусматривают капитальное строительство, муниципальные заказчики ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют информацию согласно приложению 6 и ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

5. Управление экономики и инвестиционной политики подготавливает и представляет один раз в полугодие Собранию муниципального образования город Новый Уренгой отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ.

6. Включение в муниципальную целевую программу новых мероприятий и их утверждение осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации муниципальных целевых программ.

| Приложение 1 к Порядку разработки и реализации муниципальных целевых программ на среднесрочную перспективу Бюджетная заявка |
| --- |
| на ассигнования из бюджета муниципального образования город Новый Уренгой для финансирования муниципальной целевой программы_______________________________ на ______ год |
| _____________________________________ |
| (разработчик мероприятий) |
|  | Единица измерения | КФСР | КЦСР | КВР | КЭСР | Объем финансирования |
|  |  |  |  |  |  | 200_ год, отчет | 200_ год, утверждено | 200_ год, прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Объем ассигнований из бюджета муниципального образования для финансирования, | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обоснование ассигнований на реализацию программы | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование продукции (кол-во, цена, сумма) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись руководителя |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ на среднесрочную перспективу

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование программы | _________________________________ |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного или правового акта) | _________________________________ |
| Муниципальный заказчик | ________________________________ |
| Основные разработчики программы | _________________________________ |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | _________________________________ |
| Сроки и этапы реализации программы | _________________________________ |
| Перечень основных мероприятий | _________________________________ |
| Исполнители основных мероприятий | _________________________________ |
| Объемы и источники финансирования | _________________________________ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | _________________________________ |
| Система организации контроля за исполнением программы | __________________________________ |

Приложение 3

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ на среднесрочную перспективу

Мероприятия муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки исполнения | Исполнители | Источник финансирования, раздел бюджета, из которого финансируется мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по Программе | 200__ г. | 200__ г. | 200__ г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 4

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

на среднесрочную перспективу

| ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| объектов, строящихся за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой, |
| на ________год |
| тыс.руб. |
| № | Наименование объекта | Сроки | Сметная | Остаток сметной | Незавер- | Капитальные вло- | Ввод |
| п/п |  | строительства | стоимость | на 01.01.____ г. | шенное | жения на ___ год | Стои- | ед. | план |
|  |  | Начало | Окон- | в ценах | в действ. | в ценах | в действ. | строи- | в ценах | в действ. | мость | изм. |  |
|  |  |  | чание | 2000 г. | ценах | 2000 г. | ценах | тельство | 2000 г. | ценах | основ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на 01.01.__ |  |  | фон- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в действ. |  |  | дов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ценах |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Приложение 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ на среднесрочную перспективу

Информация об исполнении мероприятий муниципальной целевой программы

________________________________________

(наименование программы)

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Объем финансирования на ____ год, тыс. руб. | Объем финансирования на ____ квартал (6 мес., 9 мес.), тыс. руб. | Финансирование на 01._____, тыс. руб. | Кассовое исполнение на 01._____, тыс. руб. | Подробная информация об исполнении каждого мероприятия, причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

на среднесрочную перспективу

| ИНФОРМАЦИЯ |
| --- |
| о выполненных объемах работ (услуг) по капитальному строительству, реконструкции объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой |
| тыс.рублей. |
| № | Наименование объекта | Сроки | Сметная | Остаток сметной | Незавер- | Капитальные вло- | Фактически выпол- | Финанси- | Ввод |
| п/п |  | строительства | стоимость | на 01.01._____ г. | шенное | жения на ____ год | ненный объем работ | рование | Стои- | ед. | план | факт |
|  |  | Начало | Окон- | в ценах | в действ. | в ценах | в действ. | строи- | в ценах | в действ. | за отчетный период | (кассовые | мость | изм. |  |  |
|  |  |  | чание | 2000 г. | ценах | 2000 г. | ценах | тельство | 2000 г. | ценах |  | расходы) | основ. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на 01.01.___ |  |  | в ценах | в действ. |  | фон- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в действ. |  |  | 2000 г. | ценах |  | дов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Приложение 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных целевых программ

на среднесрочную перспективу

ИНФОРМАЦИЯ

о выполненных объемах работ (услуг) по капитальному строительству, реконструкции объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования город Новый Уренгой

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объекта | №, дата протокола торгов (конкурсов) | Название подрядчика | Сроки строительства | Наличие | Сметная стоимость объекта | Незавершенное строительство на 01.01.200_ | Профинансировано с начала строительства за счет бюджета МО на 01.01.200_ | Задолженность Кт(-), Дт(+) на 01.01.2000_ | Лимит финансирования на 200_год | Освоено за отчетный период | Финансирование за счет средств бюджета МО | Финансирование за счет средств иных источников | Ввод | Стоимость единицы строительной продукции (1 кв.м., 1 п.м.) | Конъюнктурный обзор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | утвержденной ПСД | положительного заключения экспертизы | в ценах 2000 года | в действ. ценах | в том числе | в ценах 2000 г. | в действ. ценах |  |  | в ценах 2000 г. | в действ. ценах | Всего | Всего с начала строительства | в т.ч. | окружной бюджет | внебюджетные фонды | другие источники | Стоимость основных фондов | Мощность |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР | оборудование |  |  |  |  |  |  | в ценах 2000 г. | в действ. ценах |  | с начала текущего года | за отчетный месяц |  |  |  |  | ед.изм. | по плану | фактически |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |