**УССУРИЙСК**

На территории Уссурийского городского округа действует муниципальная программа «Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы.

Главной целью программы является повышение уровня благоустройства и озеленения территорий общего пользования Уссурийского городского округа.

Достижение поставленной цели выполняется путем решения следующих задач:

1. Создание единой системы развития комплекса благоустройства и озеленения территорий общего пользования округа (учет и оценка существующего состояния зеленых насаждений и объектов благоустройства, создание электронной базы проинвентаризированных объектов благоустройства и озеленения, проектирование реконструкции существующих и строительства новых объектов благоустройства и озеленения);
2. Приведение в надлежащее состояние существующих объектов благоустройства и озеленения, а также регулярно и в плановом порядке обеспечение постоянной сохранности и уход за объектами благоустройства и озеленения;
3. Повышение уровня самосознания и информированности населения в области создания, охраны и защиты объектов благоустройства и озеленения через привлечение их к совместной деятельности по проведению двухмесячников, месячников, декадников и других мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы» освоено 37015,19 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Дорожная деятельность на территории Уссурийского городского округа осуществлялась в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 декабря 2011 года № 3153 - НПА, которая в 2015 году закончила своё действие. Управлением жизнеобеспечения разработана новая муниципальная программа «Уссурийские дороги на 2016 - 2018 годы».

Главными целями муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» являются:

а) развитие современной и эффективной автомобильно - дорожной инфраструктуры Уссурийского городского округа;

б) создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан Уссурийского городского округа.

Достижение поставленной цели выполняется путем решения следующих задач:

* 1. Повышение транспортно - эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
  2. Обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в соответствии с нормативными межремонтными сроками;
  3. Повышение комплексной безопасности на автомобильных дорогах местного значения и улично-дорожной сети;
  4. Обеспечить освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
  5. Организация софинансирования ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
  6. Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» освоено 253 236,14 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 238294,79 тыс. руб. и за счет средств краевого бюджета - 14941,35 тыс. руб.

Муниципальной программой «Уссурийские дороги на 2016-2018 годы» на выполнение мероприятий на 2016 год предусмотрен объем финансирования в размере 300 000 тыс. руб.