**НИКОЛАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**Жилищно-коммунальный комплекс**

На отопительный сезон 2019-2020 года централизованная поставка составила: дизельного топлива – 4082,2 тонн, угля – 3680,1 тонн, дизельного масла – 9,6 тонн.

Планом мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону планировалось подготовить 27 котельных, 4 дизельных электростанции, осуществить капитальный ремонт объектов сетевого хозяйства:

- по тепловым сетям - 3,4 км.;

- по воздушным линиям электропередач -8,4 км.;

- по замене кабельных линий электропередач - 0,6 км.;

- по водопроводным сетям - 2,9 п.м.;

- по канализационным сетям - 2,1 п.м.;

В рамках мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду:

- проведена промывка систем отопления - 521 жилых домов;

- подготовлено элеваторных узлов - 343 шт.;

- отремонтировано 4895,2 кв. м. кровли;

- произведены работы по восстановлению теплового контура в 130 многоквартирных домах;

- очищено подвалов - 18.

В соответствии с перечнем мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности в 2019 году профинансировано мероприятий на сумму 6,37 млн. руб., в т.ч. средств краевого бюджета 5,74 млн. руб., в т. ч.:

- Приобретение материалов для капитального ремонта тепловых сетей в п. Маго (поставка матов теплоизоляционных, труб) на сумму 1,31млн. руб., с долей финансирования из средств местного бюджета 103,02 тыс. руб.;

- ЛЭП с. Оремиф – Тнейвах (приобретение комплексных трансформаторов) на сумму 2,26 млн. руб., с долей финансирования из средств местного бюджета 226,47 тыс. руб.;

- ДЭС с. Виданово (приобретение дизель-генераторной установки) на сумму 297,67 тыс. руб., с долей финансирования из средств местного бюджета 29,77 тыс. руб.;

- ДЭС с. Виданово (приобретение дизеля на раме с топливным баком) на сумму 301,00 тыс. руб., с долей финансирования из средств местного бюджета 30,10 тыс. руб.;

- Система теплоснабжения с. Красное (поставка материалов, труб для проведения капитального ремонта тепловых сетей) на сумму 1,09 млн. руб., с долей финансирования из средств местного бюджета 109,15 тыс. руб.;

- Система электроснабжения с. Константиновка (приобретение материалов для капитального ремонта электрических сетей) на сумму 1,39 млн. руб., с долей финансирования из средств местного бюджета 139,070 тыс. руб.;

В 2019 году в приоритетном проекте «Формирование современной городской среды» участвовало 2 муниципальных образования Николаевского муниципального района, с численностью населения свыше 1000 человек.

- Городское поселение «Город Николаевск-на-Амуре»;

- Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный».

В рамках программы благоустроенно в поселениях:

- 1 дворовая территория. Стоимость работ по контрактам составляет 3,09 тыс. руб.;

- 8 общественных территорий. Стоимость работ по контрактам 25,35 тыс. руб.

В рамках благоустройства дворовых территорий в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре» выполнены работы по ремонту дворового проезда, установке лавочек, урн и элементов освещения.

В рамках благоустройства общественных территорий в поселениях выполнены: устройство спортивных площадок с учетом доступности для маломобильных групп населения, устройство детских игровых комплексов, оборудование площадок скамейками и урнами, устройствами освещения, установка малых архитектурных форм, благоустройство зоны тихого отдыха сквера, проведения культурно-массовых мероприятий.

**Основные проблемы, сдерживающих развитие муниципального образования, с предложениями по их решению:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проблемный вопрос | Предложения по решению вопроса (в т.ч. в рамках муниципальной программы, государственной программы, национального проекта) | Ожидаемый результат |
| 1. | рост тарифов на электроэнергию в 2019-2020 годах | поддержать инициативу Минэнерго России по внесению изменений действующего законодательства в части продления до 2028 года механизма доведения тарифов в дальневосточном федеральном округе до уровня среднероссийских, а также в части возможности Правительству Российской Федерации устанавливать базовые уровни цен дифференцировано по субъекту Российской Федерации (отдельно в неценовых зонах оптового рынка и на территориях, не имеющих связи с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими сетями | экономия бюджетных средств, сдерживание цен на социально-значимые продукты. |