ЧИТА

Основные мероприятия, реализованные в 2020 году.

В сфере благоустройства:

Текущее содержание зеленых насаждений и озелененных территорий.

В 2020 году, при проведении работ по озеленению города, производились работы по удалению старых, зачастую больных деревьев лиственных пород, и последующей посадке на их места крупномерных саженцев деревьев хвойных пород (ель).

Также в 2020 году была произведена посадка саженцев деревьев и кустарников лиственных пород (рябина, клен Гиннала, сирень, жимолость).

Всего было приобретено и высажено более 1000 саженцев на общую сумму 2,0 млн. рублей. Средства на приобретение были выделены бюджетами Забайкальского края, городского округа «Город Чита» и Фонда развития Забайкальского края.

Помимо этого, в 2020 году на территории города Читы, общественными организациями и неравнодушными жителями города, при содействии администрации городского округа «Город Чита», было высажено около 2000 саженцев древесно-кустарниковой растительности.

Подрядной организацией комитета городского хозяйства, осуществлявшей в летнее время посадку цветочных растений, использовался материал, выращенный в собственном тепличном хозяйстве. Цветы высаживались в цветочные клумбы, конструкции вертикального озеленения, вазоны.

На проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий городского округа в 2020 году направлено 43,1 млн. рублей, в том числе средства бюджета городского округа «Город Чита» - 6,5 млн. рублей, средства бюджета Забайкальского края - 36,6 млн. рублей.

В рамках выделенных денежных средств выполнялись работы по текущему содержанию (очистка и выкашивание газонов, уборка территорий площадей и скверов, обрезка деревьев, удаление сухостойных деревьев), а также работы капитального характера:

- посадка цветов на общей площади 4844 м2, в том числе:

- в цветники, расположенные на территории города (улицы Ленина, Бабушкина, Чайковского, Чкалова, Комсомольская, Шилова, Красной Звезды, Ф. Гладкова, Кирова, Богомягкова, Украинский бульвар, пл. Ленина, Театральная площадь, Привокзальная площадь, пл. Революции, кольцевые развязки Шилова, Баргузинская, Богомягкова);

- в кашпо, установленные в арочных металлических конструкциях, размещенных на кольцевых развязках улицы Бабушкина (пересечение с ул. Шилова, ул. Баргузинская);

- в бетонные вазоны, размещенные на разделительных полосах улиц Бабушкина, Генерала Белика, проспекта Маршала Жукова, Дворцовского тракта, кольцевых развязка Каштак и Биофабрика.

В рамках выполнения мероприятий по текущему содержанию зеленых насаждений работы по санитарной и формовочной обрезкам выполнялись специалистом по обслуживанию и уходу за деревьями как за индивидуальными организмами - арбористом.

Мероприятия по содержанию безнадзорных животных.

В соответствии с Соглашением № 11 от 23.01.2020 года о предоставлении субвенций, предоставляемых бюджетам отдельных муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов Забайкальского края государственных полномочий по организации проведения на территории Забайкальского края мероприятий по содержанию безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации в 2020 году, на содержание животных без владельцев в приютах было израсходовано - 3,95 млн. рублей.

Подрядчик для выполнения работ по содержанию животных без владельцев в 2020 году был определен по результатам электронного аукциона - им стало ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю, на территории которого организован приют.

В 2020 году приют для животных без владельцев, организованный на территории ИК-3 был увеличен и в настоящее время единовременно в приюте могут находится до 300 собак. Всего за период 2020 года в приюте находилось 883 животных.

Текущее содержание мест захоронений.

В 2020 году на выполнение работ по текущему содержанию 8 кладбищ на территории городского округа «Город Чита» было направлено и израсходовано 5,23 млн. рублей.

В рамках выделенных средств подрядными организациями оказывались услуги по регистрации захоронений и смотрителей кладбищ, услуги разнорабочих, осуществлявших уборку навалов мусора в местах недоступных для механизированной уборки, были произведены работы по вывозу 3820 м3 мусора, акарицидной обработке территорий кладбищ, прогрейдированньг 5 км.

проездов, не имеющих асфальтобетонного покрытия, отсыпаны 200 м3 размывов на проездах.

Обустройство и содержание мест массового отдыха населения (пляж

о. Кенон).

В 2020 году, в связи с введенными на территории Забайкальского края ограничениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, пляж на оз. Кенон в эксплуатацию не вводился.

Изготовление адресных аншлагов.

В 2020 году за счет средств бюджета Забайкальского края, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству, было изготовлено и установлено на строениях в центральной части города 194 адресных аншлагов с подсветкой, с наименованиями улиц и номерами домов, и переводом на английский язык.

Общая стоимость изготовления и установки аншлагов составила 1,1 млн. рублей.

Муниципальная услуга - выдача порубочных билетов.

За 2020 год выдано 373 порубочных билета, в том числе 23 на вынужденный снос жизнеспособных деревьев и кустарников.

За вынужденный снос взыскана восстановительная стоимость в сумме 4,18 млн. рублей.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство занимает важное место в социально-экономическом развитии городского округа «Город Чита», так как определяет социальный климат в современном обществе, затрагивая интересы каждого из жителей. Качество предоставляемых жилищно- коммунальных услуг напрямую определяет качество жизни. В связи с этим основной задачей является обеспечение надежного, бесперебойного и эффективного функционирования систем жизнеобеспечения, а также улучшение качества предоставляемых услуг.

Теплоснабжение:

За счет средств, предусмотренных в тарифе ПАО «ТГК-14» на тепловую энергию, была реализована Программа капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей и котельных ПАО «ТГК-14» на 2020 год». На реализацию данной программы было предусмотрено финансирование в размере 70 025,968 тыс. руб.

Запланированные средства ПАО «ТГК-14» освоены в полном объеме. За счет указанных средств был выполнен капитальный ремонт 6306 п.м. внутриквартальных тепловых сетей, проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования на 19 котельных.

За счет собственных средств ПАО «ТГК №14» проведен капитальный ремонт и реконструкция магистральных тепловых сетей с заменой 2888 п.м. трубопроводов.

Инвестиционная программа ПАО «ТГК №14» на 2020 год:

В рамках реализации инвестиционной программы ПАО «ТГК-14» в 2020 году выполнена реконструкция тепловых сетей протяженностью трассы 1837 п.м.:

- реконструкция теплосети Ду800мм на Ду 1000мм от ТК-2-15а до ТК-2- 19 по ул. Бабушкина - протяженностью 1304 п.м. (652 п.м. трассы);

- реконструкция магистральной тепловой сети ТЭЦ-1-город Ду800 на ДуЮОО от Н-2-6 до Н-2-7 для подключения школы на 1100 мест по ул. 1-я Коллективная, 10 - протяженностью 248 п.м (124 п.м. трассы);

- реконструкция теплотрассы от Н2-8 до Н2-9 с Ду800 на ДуЮОО в районе ул. Ивановской протяжённостью 174 п.м (Общее мероприятие) - протяженностью 380 п.м (190 п.м. трассы);

- реконструкция с ДуЮО на Ду 150 от ТК-2-17 до ТК-2-17-1-1, Ду80 на Ду 150 от ТК-2-17-1-1 до УТ-1, Ду80 на Ду125 от УТ-1 до УТ-2 для подключения жилого дома по ул. Бутина, 32 - протяженностью 308 п.м. (154 п.м. трассы);

- реконструкция магистральной тепловой сети ТЭЦ-1-город Ду800 на ДуЮОО от Н1-27 до Н1-28 для подключения многоквартирных жилых домов №1,3 жилого комплекса мкр. Каштакский - протяженностью 104 п.м (52 п.м трассы);

- реконструкция теплотрассы ТЭЦ-2-город ДуЗОО на Ду400 от ТК-10-21 до ТК-10-23 для подключения здания ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр» по ул. Профсоюзная, 26 - протяженностью 2400 п.м (120 п.м. трассы);

- реконструкция тепловой сети от ТК-7-19 до стены здания г.Чита, мкр. Каштакский, 1а Ду 150 на Ду200 от УП до ТК-19-9-1, от ТК-19-9-1 до ТК-19-9-1 -1 для подключения многоквартирных жилых домов № 1,3 жилого комплекса мкр. Каштакский - протяженностью 230 п.м (115 п.м трассы);

- реконструкция тепловой сети Ду250 на ДуЗОО от ТК-2-27-3-6-16 до ТК-2-27-3-6-20 для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Силикатная, 3 -380 п.м (190 п.м трассы);

- реконструкция тепловой сети от УТ-9-11-56 до УТ1 Ду200 на ДуЗОО протяженностью 130 п.м (для Токмакова,49) - протяженностью 260 п.м (130 п.м трассы);

- реконструкция участка тепловой сети с Ду 300 на Ду 400 от ТК-5-24 до ТК-5-26 для подключения мкр. Хороший по ул. Магистральная, 110 — протяженностью 220 п.м (110 п.м трассы).

Электроснабжение:

В 2020 году в рамках реализации Программы ремонта

электросетевого комплекса городского округа «Город Чита» было предусмотрено проведение мероприятий на сумму 52 929,366 тыс. руб. Мероприятия по Программе выполнены в полном объеме.

Водоснабжение и водоотведение:

На проведение работ по плану капитального ремонта АО «Водоканал- Чита» в 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 79 323,2 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

Выполнен план капитального ремонта на 100%, том числе:

- сетей водоснабжения 846,6 п. м., при плане 846,6 п. м - 100 %;

- сетей водоотведения 839,8 п. м., при плане 839,8 п. м. - 100 %.

Газоснабжение:

По плану капитального ремонта сетей газоснабжения ресурсоснабжающей организацией ОАО «Читаоблгаз» за счет собственных средств в 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 519,0 тыс. руб. Выполнение капитального ремонта газового оборудования составляет 100 %.

Выполнение мероприятий в коммунальном хозяйстве за счет бюджета городского округа «Город Чита»:

В 2020 году на условиях софинансирования за счет средств бюджета Забайкальского края и бюджета городского округа «Город Чита» в рамках реализации мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду в 2020/2021 году выполнены работы ремонту муниципальной котельной и приобретено оборудование, а также проведен капитальный ремонт теплотрасс протяженностью 2 206 п.м., в том числе:

-капитальный ремонт участка от ТК-1-30-2а до ТК-1-30-2

(Амурская,52);

-капитальный ремонт участка от ТК-1-44б-1-1а до ТК-1-446-1-2 (Амурская, 114);

- капитальный ремонт участка от ТК-9-2-5-1 до ТК-9-2-5-1-1 (Журавлёва,69);

- капитальный ремонт участка от ТК-9-2-5 до ТК-9-2-5-1

(Журавлёва,54);

- капитальный ремонт участка от ТК-9-2-5 до дома Журавлёва,68;

-капитальный ремонт участка от ТК-9-11-2 через ТК-9-11-2-2 до

домов Журавлёва,89 и Журавлёва, 104;

- капитальный ремонт участка от ТК-9-11-2 до ТК-9-11-2-1 и до ТК-9- 11-2-3 (Журавлёва, 106 - Журавлёва, 108);

- приобретение насосов марки Д-320-50 (2 шт.) для муниципальной котельной «Силикатный завод»;

- ремонт муниципальной котельной «Силикатный завод» (канал шлакозолоудаления: бункер провала шлака котлов №1, 3; циклоны котлов №1, 2; газоходы котлов №4, 5; ремонт системы химической водоочистки; питательные трубопроводы котлов №1, 2, 3, 4, 5; насосы; система отопления; дымосос котла №5; вентилятор котла №3; обмуровки котлов №1, 2, 3, 4; топливоподача; электрооборудование.);

- приобретение оборудования для муниципальной котельной «Силикатный завод» (насосы, оборудование котлов и топливоподачи, теплообменники.).

Работы выполнены на общую сумму 32 021,4 тыс. руб.

По соглашению о предоставлении из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края иных межбюджетных трансфертов за достигнутые показатели по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации от 24 августа 2020 года № 125 («Народный бюджет») администрации городского округа «Город Чита» доведены бюджетные средства на выполнение мероприятий в коммунальной сфере.

В рамках заключенного соглашения выполнены следующие мероприятия:

- приобретение и установка автоматики на объекте водоснабжения повысительной насосной станции по адресу: ул. Славянская, 10 «а» на сумму 1 700,0 тыс. руб.;

- ремонт и очистка наружных сетей водоотведения по адресу: пр. Фадеева,26 на сумму 203,860 тыс. руб.;

- ремонт канализационных колодцев с промывкой линии по адресу: ул. Горбунова, 19 на сумму 151, 458 тыс. руб.;

- работы по очистке наружных сетей водоотведения по адресу: ул. БалябинаДб на сумму 220, 632 тыс. руб.;

- работы по очистке наружных сетей водоотведения по адресу: мкр. Молодежный, 1,2,4 на сумму 599, 376 тыс. руб.;

- ремонт колодца водоотведения по адресу: ул. 1-я Краснодонская,131 на сумму 32, 320 тыс. руб.;

- ремонт канализационного выпуска по адресу: пр. Советов,3 на сумму 28, 602 тыс. руб.

В 2020 году за счет средств городского бюджета на сумму 3115,855 тыс. руб. проводились работы по ремонту муниципального имущества и другие организационные мероприятия, а именно:

- капитальный ремонт участка муниципальной сети водоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Крупская,9 на сумму 94,168 тыс. руб.;

- выполнение аварийно-восстановительных работ на самотечном канализационном коллекторе по адресу: г. Чита, мкр. Осетровка,21 на сумму 299,975 тыс. руб.;

выполнение аварийно-восстановительных работ на напорном коллекторе по адресу: г. Чита, от ул. Ползунова,30 до ул. Кирпично- Заводская,41 на сумму 298,925 тыс. руб.;

выполнение аварийно-восстановительных работ на напорном коллекторе по адресу: г. Чита, 2-ой Молодежный переулок, 2 "а" до ул.Газимурская, 1 на сумму 299,476 тыс. руб.;

- капитальный ремонт двухнасосного шкафа управления и насосного оборудования на КНС по ул. Богомягкова, 2 на сумму 287,280 тыс. руб.;

- капитальный ремонт вентиляции и установка резервного насоса на КНС по ул. Богомягкова,2 на сумму 206,215 тыс. руб.;

- перекачка канализационных стоков от социальных объектов: МБОУ «СОШ № 46» по ул. Промышленная, 49 и детского сада № 36 по адресу: Промышленный переулок,2, а также многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Промышленная, 51 «а», 55, 57, 73 «а» и Промышленный переулок, 1, 3, 5 в муниципальный канализационный коллектор по ул. Промышленная,2, протяженностью 1800,1 п.м. на сумму 334,416 тыс. руб.;

- снос котельной Гайдара,9 «г» на сумму 215,111 тыс. руб.;

- подготовка проектов зон санитарной охраны, оформления экспертного и санитарно-эпидемиологических заключений на использование водных объектов централизованного водоснабжения (исполнение предписания Управления Роспотребнадзора) на сумму 404,265 тыс. руб.;

- услуги по строительному контролю при выполнении ремонтных работ на тепловых сетях ул. Амурская, ул. Журавлева- 367,183 тыс. руб.;

- проведение экспертизы смет по ремонту коммунальных объектов сумму-312,8 тыс. руб.

Реализация указанных мероприятий с привлечением средств бюджета Забайкальского края и городского округа улучшило качество предоставляемых услуг населению городского округа «Город Чита».

Основные значимые мероприятия, планируемые к реализации в 2021 году:

В сфере благоустройства:

- Работа по содержанию животных без владельцев в приюте будет продолжена. В настоящее время животные находятся в приюте, организованном на территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Забайкальскому краю

- Законодательным собранием Забайкальского края 17.02.2021 года принят проект закона Забайкальского края о наделении городского округа «Город Чита» полномочиями по отлову животных без владельцев. После вступления закона в силу и доведения лимитов на исполнения данных полномочий из бюджета Забайкальского края, администрацией городского округа «Город Чита» будут организованы работы по отлову животных без владельцев.

- В рамках выделенного из бюджета городского округа «Город Чита» финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству мест захоронений, подрядными организациями комитета городского хозяйства будут исполнены решения судов по оборудованию кладбища в пос. Аэропорт и в п. ЧЭС по ул. Александра Булгакова, 61 стендами с планом кладбищ, общественными туалетами, мусоросборниками и урнами для мусора, стендом для помещения объявлений и распоряжений администрации кладбища, правил посещения кладбища, прав и обязанностей граждан.

Также в рамках данного финансирования планируется выполнение работ по благоустройству на кладбищах Центрального, Железнодорожного и Ингодинского районов г. Читы.

- Планируется проведение работ благоустройству муниципального пляжа (приобретение и установка современных теневых грибков, кабинок для переодевания, скамеек, урн, информационных щитов), для обеспечения безопасности граждан на муниципальном пляже будут проведены работы по очистке дна озера от мусора, а также установке буйков, для определения акватории для купания, в том числе детей.

- После проведения инвентаризации адресных аншлагов на территории всего городского округа, будут изготовлены и установлены все недостающие адресные аншлаги с номерами строений и наименованиями улиц.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Ежегодное увеличение финансовых средств, направляемых на проведение капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей, влечет за собой снижение уровня изношенных сетей, что приводит к стабилизации работы теплосетевого комплекса городского округа «Город Чита» в целом. В 2021 году на данные цели ПАО «ТГК-14» за счет тарифа будет направлено около 70 356,11 тыс. руб. (7088 п.м.).

- Проведение капитального ремонта на объектах водоснабжения и водоотведения за счет средств тарифа АО «Водоканал-Чита» планирует направить около 108 234,243 тыс. руб. (2290 п.м. - сети водоснабжения 1262 - п.м. сети водоотведения).

- В рамках подготовки к отопительному периоду запланировано проведение капитального ремонта муниципальных тепловых сетей под объектами БКАД с софинансированием из бюджета Забайкальского края на общую сумму 77 704,898 тыс. руб. (2396 п.м.).

Проблемы, возникшие в 2020 году:

В сфере благоустройства:

Основными проблемами, возникшими в 2020 году, при реализации мероприятий по текущему содержанию зеленых насаждений и озелененных территорий стали недостаточность финансирования, а также отсутствие конкуренции на рынке предоставления услуг и выполнения работ в данном направлении.

Проблемой содержания животных без владельцев на территории городского округа «Город Чита» является отсутствие специализированных приютов.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Недостаточное финансирование на проведение капитальных ремонтов инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, в связи с чем, увеличивается процент физического износа. Отсутствие достаточного финансирования привело к увеличению количества аварий.