ИРКУТСК

Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика и строительство.

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории г. Иркутска находится 6645 многоквартирных домов (без домов блокированной застройки), площадь жилых помещений в многоквартирных домах г. Иркутска составляет 15763,44 тыс. кв. м.

Собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - МКД) выбран на общем собрании и реализован способ управления в 5335 домах, что составляет 80,3 % от количества многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать и реализовать способ управления домом. Наибольший удельный вес в избранных способах управления занимает способ управления - «управление управляющей организацией» (81,4%), «непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме» составляет 3,9% и способ управления - «управление товариществом собственников жилья» и «управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом» составляет 14,7%.

В 1310 МКД управление осуществляется управляющими организациями, выбранными по результатам открытого конкурса. Это категория многоквартирных домов, износ которых составляет более 60 % - это многоквартирные дома, которые можно отнести к категории ветхого и аварийного жилья, а также многоквартирные дома 1,2 этажности, количество жилых помещений до 16, в основной части имеющие не все виды благоустройства, либо не оборудованные централизованными системами тепло-водоснабжения и водоотведения.

Управление МКД осуществляют 108 управляющих организаций, 236 товариществ собственников жилья и 59 жилищных кооперативов.

В целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания жителей на территории города Иркутска реализуется муниципальная программа «Жилище». В рамках подпрограммы «Доступное и безопасное жилье» программы «Жилище» предусмотрено мероприятие «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда».

На реализацию Основного мероприятия «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» в 2020 году было предусмотрено 62051,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета города Иркутска - 46460,0 тыс. руб.;

- за счет средств собственников помещений в МКД - 15591,0 тыс. руб.

Фактическое освоение финансовых средств составило 58543,86 тыс. руб., или

93% от планового значения 2020 года, в том числе: средства бюджета города Иркутска - 43231,76тыс. руб., средства собственников помещений в МКД - 15303,10 тыс. руб.

В целом за 2020 год выборочный капитальный ремонт был проведен в 62 МКД города Иркутска.

Выполнены следующие виды работ:

- с целью улучшения внешнего вида жилых зданий выполнен ремонт фасадов 6 МКД;

- выполнен ремонт крыш 10 МКД;

- проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей в 11 МКД;

- проведен капитальный ремонт (общестроительные работы) общего имущества и помещений, находящихся в муниципальной собственности в 36 МКД;

- выполнена модернизация лифта в одном МКД.

В процессе реализации муниципальной программы достигнуты следующие социально-экономические показатели, в результате проведенных мероприятий:

- улучшились эксплуатационные характеристики домов;

- улучшился внешний вид жилых зданий;

- проведение капитального ремонта кровли обеспечило экономию топливно- энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

В результате проведенных мероприятий увеличены срок эксплуатации строительных конструкций, надежность функционирования инженерно-технических систем, что обеспечивает снижение потерь ресурсов внутри дома и надлежащее качество коммунальных услуг.

Реализация муниципальной программы будет продолжена в 2021 году.

На территории Правобережного округа города Иркутска:

Собственники многоквартирных домов принимают решения об участии в муниципальной программе «Жилище 2020-2025 гг.» по направлению «Капитальный ремонт общего имущества МКД посредством долевого финансирования за счет средств собственников помещений в МКД и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством и порядком, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30.04.2013 № 031-06-913/13».

С финансовой поддержкой бюджета города Иркутска (70% от стоимости работ) управляющие компании совместно с собственниками домов выполняют общестроительные работы и работы по капитальному ремонту кровель, фасадов, внутридомовых инженерных систем. Собственники помещений в МКД принимают участие в осуществлении контроля и приемки работ.

В 2020 г. в рамках данной программы выполнен ремонт на 1 МКД на общую сумму 504,90 тыс. руб., в том числе средства бюджета - 353,36 тыс. руб. (в 2019 г. - выполнен ремонт на 4 МКД на общую сумму 3 697,17 тыс. руб., в том числе бюджет - 2 588,0 тыс. руб.).

На территории Ленинского округа города Иркутска:

В 2020 году введено в эксплуатацию 5 МКД общей площадью 59003,5 кв. м., что почти в 2 раза больше чем в 2019 году (2019 г. - 5 МКД общей площадью 29317 кв. м.)

В рамках проведения работ и мероприятий по муниципальным программам, действующим на территории города Иркутска, в Ленинском округе в 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту, текущему ремонту муниципального имущества г. Иркутска на общую сумму 3039,286 тыс. руб. (2019 г. - 3168,873 тыс. руб).

Комитетом по управлению Ленинским округом в 2020 году проведена инвентаризация 1200 жилых помещений. В результате проведенной инвентаризации из Реестра муниципального жилищного фонда г. Иркутска исключено 241 жилых помещений, находящихся в собственности граждан (2019 г. - 1200 инвентаризация 1200 жилых помещений из них 409 исключено).

В результате выявления бесхозяйного имущества за 2020 год по 99 объектам бесхозяйного имущества (в 2019 году - 95 объектов) подготовлены пакеты документов и направлены в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска для решения вопроса об их инвентаризации, паспортизации и закреплению в муниципальную собственность.

В 2020 году по итогам размещения электронных аукционов, комитетом по управлению Ленинским округом заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в Ленинском округе города Иркутска. За 2020 год подрядными организациями ООО «РТ-НЭО Иркутск» и ООО «Коммунальный транспорт» в рамках контрактов очищено 190 территорий с общим объемом вывезенного мусора - 4 217,12 тонн.

Подрядными организациями выполнены работы по созданию и обустройству 20 объектов накопления для сбора и временного хранения ТКО на территории Ленинского округа города Иркутска.

На территории Октябрьского округа города Иркутска:

В 2020 году введено в эксплуатацию 12 МКД общей площадью 98,8 тыс. кв. м., 1468 квартир, данный показатель ниже показателя 2019 года в два раза (2019 год - 24 МКД общей площадью 164,6 тыс. кв. м., 2891 квартир). Удобное месторасположение домов с привлекательными видами улучшают уровень качества жизни граждан, проживающих на территории Октябрьского района. В современных жилых комплексах застройщиками предусмотрена развитая инфраструктура с расположением на первых этажах МКД нежилых помещений, в которых магазины продовольственных, хозяйственных товаров, магазинов одежды, частные детские сады и школы раннего развития и многое другое необходимое для уютного проживания в новостройках.

Собственники многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского округа г. Иркутска активно принимают решения об участии в муниципальной программе «Жилище 2020-2025 гг.» по направлению «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с применением мер муниципальной поддержки» (субсидия 70/30). С финансовой поддержкой бюджета города Иркутска управляющие компании совместно собственниками домов проводят капитальные работы по утеплению торцов домов, ремонту кровель, фасадов, внутридомовых инженерных систем, замене и модернизации лифтового хозяйства. Советы МКД участвуют и контролируют весь процесс работы от выбора подрядных организаций до сдачи выполненных работ.

В 2020 г. в рамках данной программы выполнен ремонт на 17 объектах на общую сумму 40 021 тыс. руб., в том числе средства бюджета - 28 015 тыс. руб. (в 2019 г. - 20 объектов на общую сумму 40416 тыс. руб., в том числе бюджет - 28 291 тыс. руб.).

На территории Свердловского округа города Иркутска:

В 2020 году введено в эксплуатацию 7 МКД общей площадью 59,36 тыс. кв. м., 926 квартир.

В 2020 году проведена работа по ликвидации 9 расселенных домов, признанных ветхими аварийными и подлежащими сносу.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов посредством долевого финансирования за счет средств собственников помещений в МКД и предоставления субсидий юридическим лицам в 2020 году осуществлен на 6 многоквартирных домах:

- ремонт крыши по адресам: ул. Помяловского, д. 19, мкр. Первомайский, д. 37, мкр. Первомайский, д. 41;

- ремонт фасада по адресам: мкр. Приморский, д. 14, ул. Румянцева, д. 19-а;

- ремонт системы электроснабжения по адресу: ул. Геологов, д. 26-в.

В ходе реализации Подпрограммы «Доступное и безопасное жилье» муниципальной программы «Жилище на 2020 - 2025 гг.» выполнен ремонт печного отопления в 6 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности по адресам: ул. Левый берег Каи, д. 76, кв. 1, 2, ул. Терешковой, д. 5, кв. 7; ул. Чаплыгина, д. 21, кв. 2; ул. 4-ая Железнодорожная, д. 16, кв. 11; ул. Обручева, д. 15, кв. 5-а на сумму 316,85 тыс. руб.

За отчетный год до комитета по управлению Свердловский округом доведено лимитов бюджетных обязательств в размере 90 709 563,12 руб. Начальная максимальная цена контрактов составила 102 767 218,64 руб. По итогам конкурсов комитетом заключено 74 контракта на общую сумму 76 416 851,72 руб. Экономия составляет 26 350 366,92 руб., (по итогам конкурсов произошло понижение стоимости контрактов). В 2019 году заключено 70 муниципальных контрактов на сумму 77 276 884 руб.

В рамках плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» в г. Иркутске в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- Утверждена схема теплоснабжения г. Иркутска на 2021 год с перспективой до 2030 года, стоимость мероприятия 4 290 500 руб.

Приказ Минэнерго России от 10 декабря 2020 № 1109.

- Утверждена Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Иркутска на период 2011 - 2015 годы и с перспективой до 2025 года, стоимость мероприятия 4 250 000 руб.

Решение думы города Иркутска от 1 декабря 2020 № 007-20-020203/0.

- Выполнены работы по реконструкции сети ливневой канализации на территории ИВВАТУ. В связи с корректировкой объема работ по Контракту, стоимость мероприятия составила 9 591 914,34 руб.

В рамках национального проекта Экология, федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы и муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов реализуется проект «Реконструкция канализационных очистных сооружений Правого берега города Иркутска».

Основной целью реализации данного мероприятия является обеспечение требований природоохранного и водного законодательства при проведении реконструкции с включением в технологическую цепочку полного набора сооружений, обеспечивающих требуемое качество очистки сточных вод и эффективную обработку осадков.

Реализация данного мероприятия предусматривает строительство 10 этапов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 8,1 млрд. руб. (в ценах 2014 года), общая оценка вложений по окончанию всех этапов планируется в размере 13,5 млрд. руб.

В связи с высокой стоимостью объекта, с учетом того, что реконструкция объекта ведется на действующих сооружениях без прекращения процесса приема и очистки сточных вод, поступающей с правобережной части города, предусмотрена поэтапная реализация мероприятия - из разработанной проектной документации выделены 10 этапов реконструкции КОС правого берега города Иркутска.

Стоимость каждого этапа реконструкции формируется по результатам положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданного ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» на каждый этап строительства.

В настоящее время реализованы 1, 2 и 3 этапы реконструкции, общие затраты на реализацию мероприятий составили 3,8 млрд рублей.

Работы по 4, 5, 6 этапам завершены 1 декабря 2020 года. Общие затраты на выполнение строительно-монтажных работ в 2020 году составят 1 716 255 тыс. рублей с НДС.

По состоянию на конец 2020 года процентная готовность по объемам выполнения работ, предусмотренных на 2020 год по 4, 5, 6 этапу реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска составляет 100 %.

На 2021 год запланировано начало выполнения мероприятий по 7, 8, 9, 10 этапов.

Реализация проекта в полном объёме позволит создать условия для сохранения экологической системы Байкальской природной территории, а также увеличить мощность очистных сооружений правого берега города Иркутска с существующих 130 тыс.мЗ/сутки до 220 тыс.мЗ/сутки (или на 70%).

На 2021 год в рамках доведенных лимитов на реализацию основных мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры планируется:

- Проектирование сетей водоснабжение по объекту: «Строительство сетей

водоснабжения с устройством пожарных гидрантов в пос. Ермаковка по улицам Саперная и Матросская»;

- Проектирование сетей водоснабжение по объекту: «Строительство сетей

водоснабжения с устройством пожарных гидрантов по ул. Чапаева, Полевая, Фрунзе, 2-я Ключевая и Глеба Успенского»;

- Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство строительства ВНС и КНС на ул. Радищева»;

- Завершение проектирования и оплата выполненных по объекту: «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный».

За 2020 год отделом целевых программ департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:

- отменен проект решения Думы города Иркутска о развитии застроенной территории, расположенной в Куйбышевском районе города Иркутска, в границах улиц Баррикад, Черского;

- подготовлен проект решения Думы города Иркутска о развитии застроенной территории, расположенной в Куйбышевском районе города Иркутска, в границе улицы Баррикад;

- заключен договор о развитии застроенной территории, расположенной в

Свердловском районе города Иркутска, в границах улиц Ивана Сивко, Николая Вилкова;

- завершен договор о развитии застроенной территории, расположенной в

Октябрьском районе города Иркутска, в границах улиц Депутатская, Красноказачья, Лыткина. В рамках которого ЗАО «АЗГИ» расселено и снесено 39 аварийных многоквартирных домов, общей площадью порядка 15,5 тыс. кв. м.

В рамках механизма развития застроенных территорий в 2020 году за счет средств застройщиков расселено и снесено 13 аварийных многоквартирных домов, общей площадью порядка 5 тыс. кв. м.

В 2021 году планируется принятие решения Думы города Иркутска о развитии застроенной территории, расположенной в границе улиц Гончарова, Обручева, Стасова, Костычева, а также объявление аукциона на право заключить договор о развитии указанной территории.

В настоящее время на территории города Иркутска реализуются 12 договоров о развитии застроенных территорий, общей площадью 327,5 тыс. кв. м. На данных территориях расположено 139 аварийных многоквартирных домов, общей площадью 55,9 тыс. кв. м.

На сегодняшний день в рамках действующих договоров расселено и снесено 55 аварийных многоквартирных домов, общей площадью порядка 20,5 тыс. кв. м, что составляет 39,6% от общего количества аварийного фонда, расселяемого в рамках механизма развития застроенных территорий.

На сегодняшний день расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, осуществляется в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 18 декабря 2019 года №031-06-1001/9. При этом, статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотрен механизм развития застроенных территорий, с расположением на таких территориях объектов культурного наследия, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции. Однако, практическая реализация данного механизма на территории города Иркутска в настоящее время не осуществлена, так как отсутствует механизм передачи расселенных объектов культурного наследия, стороне, с которой заключен договор о развитии застроенных территорий. Учитывая изложенное, считаем указанную проблему актуальной для обсуждения на мероприятиях АСДГ, для обмена опытом с другими регионами.

В 2020 году завершены работы по строительству объекта «Физкультурно- оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана», объект введен в эксплуатацию 25 декабря 2020 года. Стоимость работ по строительству данного объекта составила 89 180,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в размере 34 058,3 тыс. руб. Также продолжены работы по строительству объекта «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: микрорайон Университетский в Свердловском районе г. Иркутска». В 2020 году мероприятия по строительству данных объектов финансировались за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп.

Дополнительно сообщаем, что в 2021 году объект «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: микрорайон Университетский в Свердловском районе г. Иркутска» включен в региональный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», помимо средств из областного бюджета муниципальному образованию город Иркутск будет предоставлено софинансирование из федерального бюджета. Итого финансирование объекта в 2021 году составит:

- федеральный бюджет - 97 417,5 тыс. руб.;

- областной бюджет - 4 059,1 тыс. руб.;

- бюджет города - 4 059,1 тыс. руб.

Работы по строительству данного объекта будут завершены в 2022 году за счет средств областного и местного бюджетов. Итого финансирование объекта в 2022 году составит:

- областной бюджет - 50 618,3 тыс. руб.;

- бюджет города - 50 618,3 тыс. руб.

Кроме того, в рамках муниципальных контрактов в прошедшем году велась работа по разработке проектно-сметной документации по объектам: «Детская школа искусств по улице Коммунистическая в Октябрьском районе города Иркутска», «Физкультурно- оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной», «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по адресу: г. Иркутск, мкр. Топкинский». Завершение работ по разработке проектносметной документации по данным объектам запланировано в 2021 году, после чего будут уточнены сроки выполнения работ по их строительству.

В 2020 году комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска обеспечена подготовка проектно-сметной документации на строительство следующих объектов:

1. В рамках Национального проекта «Образование» Федерального проекта «Современная школа» в 2021-2022 годах планируется строительство объекта «Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска». Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на основании распоряжения от 07.09.2020 г. № 59-690-мр принято решение о предоставлении городскому округу муниципальному образованию город Иркутск субсидии из областного бюджета в целях софинансирования работ по строительству объекта. Заключение контракта на строительно-монтажные работы запланировано в мае 2021 года.

2. В рамках национального проекта «Демография» Федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» в 2021 году планируется строительство объекта «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Лесной». Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на основании распоряжения от 07.09.2020 г. № 59-690-мр принято решение о предоставлении городскому округу муниципальному образованию город Иркутск субсидии из областного бюджета в целях софинансирования работ по строительству объекта. Заключение контракта на строительно-монтажные работы запланировано в мае 2021 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2021 года.

Кроме того, в 2020 году заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной школы по ул. Мелентьева на 1125 мест.

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации заключен

- г. с ООО «АТОМЭКОПРОЕКТ». Срок исполнения работ по контракту -

- г.

В 2021 году завершена работа по разработке проектно-сметной документации по объекту «Детский сад на 220 мест в 6-м мкр. Ново-Ленино г. Иркутска» в рамках муниципального контракта от 05.07.2019 г. № 0834300045219000047, заключенного с ООО «Северный ветер». 8 февраля документация получила положительные заключения государственных экспертиз.

В 2021 году также планируется завершить работы по разработке проектно-сметной документации по следующим объектам:

- «Детский сад в районе ул. Радищева (ОМЗ № 149) г. Иркутска» в рамках муниципального контракта от 25.12.2019 г. № 0834300045219000081 заключенного с ООО «Экотэк».

- «Детская школа искусств по ул. Коммунистическая в Октябрьском районе г. Иркутска» в рамках муниципального контракта от 27.04.2020 г. № 0834300045220000005, заключенного с ООО «Атомэнергопроект».

Кроме того, в 2021 году планируется начать работы по разработке проектно-сметной документации следующих объектов:

- «Общеобразовательная школа по ул. Ярославского в Ленинском районе г. Иркутска»;

- «Общеобразовательная школа в мкр. Союз г. Иркутска»;

- «Детский сад по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 21а на 110 мест»;

- «Детский сад по адресу: г. Иркутск, мкр. Союз».

По итогам работы отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска в 2020 году выдано 28 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов жилого назначения (МКД) общей площадью 320 794 кв. м.

По объектам ИЖС за 2020 год выдано 94 уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (уведомление о соответствии построенных ИЖС).

Всего введено за 2020 год (с учетом данных Росреестра) 357 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 40617,8 кв. м. (с учетом 17 объектов, расположенных на землях садоводства). Общий объем введенных в эксплуатацию объектов составил 361412 кв. м. Планируемый объем ввода МКД (исходя из ранее выданных разрешений на строительство) в 2021 году составляет 170802,89 кв. м.

Благоустройство.

Комитетом по градостроительной политике в течении года велась работа по рассмотрению и согласованию проектной документации организации благоустройства территорий города Иркутска.

В рамках данной работы уделено особое внимание достижению комфортной городской среды и организации велодорожек. Утверждены приказом от 08.02.2020 № 424-08-1/0 эскизные дизайн-проекты общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2024 годы»:

- Парк «Комсомольский»;

- мкр. Академгородок, горнолыжная трасса (верхняя часть, включая территорию дендропарка);

- ул. Нижняя Набережная;

- Сквер в районе бульвара Рябикова, 4, 5, 6,15а;

- мкр. Первомайский 75, 76;

- мкр. Академгородок (северная часть) от ул. Улан-Баторская до развязки Академического моста;

- Сквер в районе дома 1 «а» по ул. Волконского;

- Падь Грязнуха;

- Сквер по ул. Чехова;

- ул. Волжская от дома № 14а до дома 15;

- ул. 6-я Советская;

- Плотина ГЭС (территория развязки);

- Территория по адресу: ул. Розы Люксембург, 217, 217а;

- Территория по адресу: ул. Розы Люксембург, 227, 229;

- Сад Томсона.

Согласованы следующие проекты благоустройств, для реализации в 2020 году:

- Второй этап благоустройства сквера в районе дома № 37 в мкр. Топкинский;

- Первый этап благоустройства центральной аллеи Александровского сада на бульваре Гагарина;

- Сквер Дружбы в районе дома № 6 по ул. Чкалова;

- Второй этап благоустройства берега реки Ушаковки, создание граффити;

- «Лисихинский парк. Сквер 300-летия Иркутска»;

- Мусульманский мемориальный комплекс;

- Второй этап благоустройства бульвара Постышева;

- ул. Волжская от дома № 14а до дома 15;

- Сквер на ул. Трактовая;

- Парк Парижской Коммуны.

Идет работа над проектами благоустройства общественных территорий, реализация которых запланирована на 2021 году:

- второй этап «Парковая зона между улицами Терешковой и Пушкина»;

- благоустройство общественной территории на берегу р. Ангара;

- второй этап благоустройства рощи Каштаковской;

- третий этап благоустройства сквера на ул. Шахтерская;

- второй этап благоустройства парка мкр. Солнечный;

- дендропарк Академгородка.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в г. Иркутске Комитетом городского обустройства благоустроены 65 дворовых и 17 общественных территорий. На реализацию федерального проекта в 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 421,9 млн. руб., в том числе на общественные территории - 224 млн. руб. на дворовые территории - 198 млн. руб.

Завершено благоустройство одной из значимых общественных территорий города Иркутска - «Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (бывший центральный парк культуры и отдыха)», благоустройство которой осуществлялось в 3 этапа. Выполнено мероприятие по благоустройству масштабного проекта «Лисихинский парк, сквер 300-летия» на реализацию которого направлено более 50 млн. руб. На общественной территории «Берег реки Ушаковки» впервые выполнена художественная роспись асфальтовой поверхности.

При установке фонтанов в рамках благоустройства новых общественных пространств в ряде городов учтены особенности работы фонтанов в летнее и зимнее время года. Так в зимнее время года работает световой фонтан, что создает особую привлекательность городской среды.

В 2021 году в г. Иркутске в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» планируется обустроить следующие территории:

- общественные пространства городского значения в Академгородке, горнолыжную трассу (верхняя часть, включая территорию дендропарка) - 32 округ.

- общественные пространства районного значения:

  - сквер в районе бульвара Рябикова, 4, 5, 6, 15-а - 25 округ;

  - микрорайон Первомайский, 75-76 - 27 округ;

  - Академгородок (северная часть) от улицы Улан-Баторской до развязки Академического моста - нижняя площадка между парковкой и спорт парком «Поляна» - 32 округ;

  - парк на пересечении улицы Терешковой и улицы Пушкина (2-ой этап) -31 округ.

- обустроить 23 придомовые территории многоквартирных домов;

- выполнить работы по 24 дворовым территориям в рамках Формирование комфортной городской среды с минимальным перечнем видов работ.

- в рамках регионального проекта «Народные инициативы»:

  - оборудование многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ г. Иркутска «Лицей № 1», ул. Воронежская, 2;

  - обустройство смотровой площадки «Глазково» с видовыми террасами на р. Ангара с установкой неонового арт-объекта на пересечении улиц Звездинской и Челнокова за территорией рощи «Звездочка»);

  - реконструкция хоккейного корта, мкр. Университетский, 87.

По внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, планируется переоборудовать 10 мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на территории Свердловского округа, при наличии финансирования. В 2021 году планируется выполнить установку новых мест (площадок) накопления ТКО - 25, при наличии финансирования.

Одной из проблем при реализации мероприятий по благоустройству является наличие недобросовестных подрядных организаций, которые приняли на себя обязательства по реализации мероприятий в рамках муниципальных контрактов и выполнили их с нарушением установленного срока или выполнили работы не в полном объеме.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Иркутске в 2021 году планируется к благоустройству 15 общественных территорий и 54 дворовые территории, для этого в бюджете предусмотрено 429,1 млн. руб.

Одним из интересных к реализации проектов в 2021 году будет благоустройство общественной территории «мкр. Академгородок (северная часть) от ул. Улан-Баторская до развязки Академического моста». Данная территория расположена в непосредственной близости от залива р. Ангара, в связи с чем на указанно территории планируется благоустройство смотровой площадки и прогулочных зон вдоль воды.

Предлагаемая тема учебных курсов: Применение Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

На территории Правобережного округа города Иркутска:

В соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программой «Формирование комфортной и безопасной городской среды» в Правобережном округе в 2020 году комплексно благоустроено 14 дворовых территорий на сумму около 40 миллионов рублей.

В данный перечень вошли следующие дворы: ул. Зимняя, 4, 6; ул. Поленова, 11, 13; ул. Декабрьских Событий, 109; ул. 5-й Армии, 12; ул. Российская,21/1; ул. Култукская, 96; ул. Иосифа Уткина, 2; ул. Марата, 62/2; ул. Горького, 27; ул. Киевская, 12, пер. Пионерский, 4а, ул. Некрасова, 15/1, 15/2; пер. Мопра, 5; ул. Марата, 14; ул. Свердлова, 24.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий контролировалось специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства комитета. Кроме этого все строительные работы проводились под непосредственным контролем старших по домам. В результате комплексного благоустройства в 14 дворовых территориях было выполнено: асфальтирование внутри дворовых проездов - 12 505 м2; асфальтирование тротуаров - 1 696 м2; устройство газона - 4 851 м2;

освещение, в том числе установка 11 опор освещения и 16 парковых, по 5-й Армии установлены грунтовые светильники - 12 шт.; размещение 46 скамеек, 57 урн, 35 вазонов, 1167 п.м ограждения; устройство 2 универсальных детских площадок, 1 спортивной площадки с покрытием - отсев и 6 спортивных площадок с покрытием - резинопол; установлено спортивное и детское оборудование.

После проведения работ по благоустройству в каждом дворе были проведены субботники, в которых жители принимали активное участие по очистке территорий от разного рода мусора, вывозу старых шин, используемых в качестве клумб, стрижке и посадке деревьев.

После приемки результата выполненных работ во дворах, расположенных по адресам: ул. Марата, 17, ул. Иосифа Уткина, 2 проведены праздничные мероприятия по открытию обновленных дворов. В мероприятиях приняли участие около 40 человек. Обмен благодарностями, чаепития и подвижные игры надолго останутся в памяти жителей.

В рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году предусмотрено благоустройство следующих 5 общественных пространств города Иркутска:

- «Сквер на пересечении ул. Декабрьских событий и пер. МОПРа» предусмотрены работы по устройству покрытий из плитки и асфальтобетона, устройству освещения, установке малых архитектурных форм.

- «Территория пешеходного променада на бульваре Гагарина на участке от памятника Александру III до ул. Восстания».

В рамках благоустройства общественного пространства планируется проведение демонтажных работ, устройство покрытий (установка бортовых камней, устройство асфальтового покрытия, устройство покрытия с резинополом под теннисный стол) работы по озеленению (посадка саженцев (Клен остролистный, Орех маньчжурский, Кизильник (Роза, Дерен сибирский белый, Ива пурпурная, плакучая, устройство куртины (спирея); устройство газона и многолетников (шалфей и вейник); восстановление газона после производства работ; установка малых архитектурных форм (скамьи длинные скамейки с обшивкой деккингом, урны парковые - установка теннисного стола, установка велопарковки, установка навесов над скамейками - работы по наружному освещению.

- «Сквер на пересечении улиц Чкалова, Степана Разина (Чкалова, 6)».

В рамках благоустройства общественного пространства планируется проведение демонтажных работ, устройство покрытий (установка бортовых камней - 238 м, устройство асфальтового покрытия - 164 м, устройство плиточного покрытия разных оттенков - 92,05 м2, устройство бесшовного резинового покрытия - 20 м2) работы по озеленению - посадка 26 деревьев, установке малых архитектурных форм (скамьи - 18 шт., урны - 4 шт.), установка информационного стенда с USB-подключением, установка детского оборудования - 2 ед., установка гранитных постаментов и основания под будущий памятник в честь дружбы города Иркутска и города Пфорцхайм в Германии, работы по наружному освещению - 7 опор со светильниками, 37 шт. точечных светильников.

- «Сквер в районе дома мкр-н. Топкинский, 37» (второй этап).

В рамках благоустройства общественного пространства планируется проведение демонтажных работ, устройство покрытий (установка бортовых камней, устройство покрытия из резинопола разных оттенков, работы по озеленению, установке малых архитектурных форм (скамьи, урны), установка детского и спортивного оборудования, работы по наружному освещению.

- Второй этап благоустройства мемориального комплекса «Вечный огонь». Выполнено устройство тротуаров из тротуарной плитки. Подготовлена площадка и фундамент для установки памятного знака.

На территории Свердловского округа города Иркутска:

В рамках проекта «Формирование комфортной и безопасной городской среды» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на территории округа реализованы проекты по созданию общественных пространств:

- благоустройство общественных территорий «Парковая зона между улицами Терешковой и Пушкина»;

- благоустройство общественной территории «Спортивная площадка ИРГУ ПС (ул. Лермонтова, 80)»;

- благоустройство общественной территории «Парк имени Парижской Коммуны» (2 этап).

В 2020 году, в соответствии с предусмотренным финансированием, в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» (ФКГС) благоустройство дворовых территорий Ленинского округа выполнено по 37 адресам: из них 20 дворов комплексно, 17 по минимальному перечню.

В рамках муниципальной программы «Эко - Логичный город» на 2013-2020 годы в 2020 году выполнены работы по установке и доукомплектации 40 детских площадок, отремонтировано 150 детских площадок.

По проекту «Народные инициативы» выполнены следующие работы:

а) Благоустройство игровой площадки в парке «Комсомольский»;

б) Выполнение работ по благоустройству сквера ул. Баумана, ул. Севастопольская,

257.

На территории Ленинского округа в 2020 году выполнены работы по благоустройству общественных пространств: зеленая зона вдоль ул. Розы Люксембург (от дома 215 «в» до дома 355); сквер на пересечении ул. Сибирских Партизан, ул. Макаренко, ул. Новаторов; сквер напротив домов № 1 и № 9 по улице Шахтерской; территория, расположенная рядом с МБОУ СОШ № 29.

В 2020 году ресурсоснабжающими организациями: выполнен плановый ремонт 5 объектов инженерных сетей и устранено 319 аварийных ситуаций на инженерных сетях. Восстановление нарушенного благоустройства после проведения земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций на инженерных сетях на 303 объектах. Выполнен ремонт колодцев в количестве 172 шт.

В рамках муниципальной программы «Эко - Логичный город» на 2013-2020 годы Комитетом проводились работ по содержанию озелененных территорий, расположенных в Ленинском округе города Иркутска. Подрядной организацией ООО «Универ» обеспечивалось регулярное санитарное содержание 137 озелененных территорий, общей площадью 547 928 кв. м. В рамках контрактов выполнялись работы по уборке случайного мусора с покосом травы на территории площадью более 400 000 кв. м. и уборке в зимний период на территориях площадью 310 976 кв. м. В рамках исполнения муниципального контракта по содержанию озелененных территорий, подверженных горению, подрядной организацией производился покос территории общей площадью 500 110 кв. м.

В рамках муниципального контракта на содержание пешеходных лестниц в Ленинском округе города Иркутска, проведены работы по очистке 160 лестниц, общей площадью - 3.9 тыс. кв. м.

В результате проведенных рейдов за 2020 год удалено: 2 171 ед. самовольно размещенной рекламы (плакаты, объявления, листовки, баннеры, а также реклама на деревьях и опорах освещения).

В связи с подготовкой к Всероссийской переписи населения 2021 года, Комитетом по управлению Ленинским округом проведена инвентаризация указателей (аншлагов) с названием улиц и номеров домов в Ленинском округе города Иркутска. В рамках муниципального контракта выполнены работы по изготовлению и установке номерных знаков в количестве 698 шт., аншлагов в количестве 60 шт.

На 2021 год запланировано:

- обустройство спортивной площадки в п. Вересовка,

- установка памятного знака (монумента), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории и. Вересовка,

- строительство теннисного корта на территории сквера в границах улиц Марии Ульяновой-Красный Путь-Ленинградская,

- обустройство строевого плаца с трибунами для кадетского корпуса МБОУ г. Иркутска СОШ № 45.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» запланировано благоустройство 9 дворовых территорий: 1) ул. Баумана, 193; 2) ул. Розы Люксембург, 247; 3) ул. Ярославского 215; 4) ул. Муравьёва, 9,11, Волгоградская, 91; 5) ул. Норильская 9, 9а, 96, 9в; 6) ул. Ярославского, 264; 7) ул. Мира, 91; 8) ул. 2й городок, 16, Воровского, 11; 9) ул. Новаторов, 27, 29, 31.

Благоустройство общественных пространств по следующим адресам: г. Иркутск, ул. Томсона - сад Томсона, сквер в районе домов № 217, 217а по ул. Розы Люксембург, сквер в районе домов № 227, 229 по ул. Розы Люксембург, сквер в районе ООТ «Узловая».