МАГАДАН

Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика и строительство

Организации, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Магадан», в 2020 году отработали в штатном режиме, несмотря на сложную социально- экономическую ситуацию, вызванную распространением новой коронавирусной инфекцией.

Хочется отметить достижения городов Российской Федерации, которые смогли реализовать планы по строительству современных мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов, организацию раздельного сбора мусора, а также эффективную реализацию мероприятий по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных в части строительства для них новых приютов.

В 2021 году стоят задачи, в том числе, направленные на успешное завершение отопительного сезона 2020-2021 годов в муниципальном образовании «Город Магадан», а также исполнение мероприятий, запланированных инвестиционными и производственными программами ресурсоснабжающих организаций.

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» действует муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы», в составе которой имеется подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы». В рамках реализации подпрограммы на кадастровый учет поставлено 33 земельных участка для предоставления семьям, имеющим трех и более детей. Освоено 1,03 млн. руб., в том числе 0,16 млн. руб. - средства местного бюджета и 0,87 млн. руб. - средства областного бюджета.

Проводились комплексные кадастровые работы на территории муниципального образования «Город Магадан», при этом освоено 1,05 млн. руб., в том числе: 0,17 млн. руб. из средств местного бюджета, 0,08 млн. руб. из средств областного бюджета, 0,80 млн. руб. из средств федерального бюджета.

Осуществлялись работы по внесению изменений в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, содержащихся в решениях Магаданской городской Думы, в порядке межведомственного информационного взаимодействия. С этой целью заключен муниципальный контракт от 17.04.2020 № 8112020006 с ООО «Территория» (г. Красноярск) на сумму 0,705 млн. руб., который находится в стадии исполнения.

В целях подготовки проектов планировки территории для строительства многоквартирных жилых домов в пгт. Уптар 10.10.2020 заключен муниципальный контракт № 81120200023 с ООО «Терра-Горизонт» (г. Хабаровск) стоимостью 3,43 млн. руб. Представленные проектировщиком в адрес департамента проект планировки и проект межевания территории возвращены на доработку. Финансирование по контракту не производилось.

В рамках реализации муниципальной программы «Чистая вода» на 2014- 2021 годы» муниципального образования «Город Магадан» в 2020 году начаты работы по строительству водовода вдоль улицы Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады» в городе Магадане, проложено 977 м водовода. Стоимость работ составила: 23,23 млн. руб. из средств федерального бюджета, 0,47 млн. руб. из средств областного бюджета. Срок окончания работ - октябрь 2021 года.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы» в 2020 году завершено строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25x8,5м, расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Октябрьская». Стоимость выполненных работ составила 169,99 млн. руб. (1,55 млн. руб. - местный бюджет, 168,44 тыс. руб. - федеральный бюджет).

Во исполнение мероприятий подпрограммы «Содействие созданию в Магаданской области новых мест в общеобразовательных организациях» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» в 2019 году заключен муниципальный контракт на строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана стоимостью 408,54 млн. руб. Срок окончания работ по контракту - 30.09.2021. В 2020 году на объекте выполнены работы по устройству несущих стен, колонн, перекрытий и лестничных маршей на 98 %, по устройству внутренних ненесущих стен и перегородок на 80 %. Завершены работы по прокладке сетей теплоснабжения, продолжаются работы по прокладке сетей холодного водоснабжения. Выполнены работы по врезке сетей теплоснабжения в существующие сети. Выполняются работы по устройству стяжки в подвальном помещении. Смонтированы оконные блоки на 1-ми 2-м этаже корпусов А, Б, В и Г. Выполнено утепление фасада здания корпуса В (столовая), ведутся работы на корпусе Г (детский сад). В 2020 году на объекте освоено 214,34 млн. руб.

В 2020 году департаментом САТЭК проведено 20 закупок конкурентным способом (электронный аукцион) на общую сумму 271 269,53 тыс. руб. Заключено 264 муниципальных контракта на общую сумму 289,24 млн. руб., из них 13 с единственным поставщиком и 231 договор на сумму до 600 тыс. руб. Заключено 8 муниципальных контрактов с длительным производственным циклом на период исполнения 2020-2021 годы, в том числе:

- на благоустройство территории в районе детского сада № 15 по Набережные реки Магаданки д. 55/5; в районе домов № 55, № 55/1, № 55/2, № 55/4, № 57/1, № 57/3 по Набережные реки Магаданки в городе Магадане;

- на текущий ремонт автомобильной дороги улицы Якутской на участке от пр. Карла Маркса до ул. Пролетарской с прилегающими тротуарами;

- на текущий ремонт автомобильный дороги улицы Наровчата на участке от ул. Гагарина до пр. Карла Маркса;

- на строительство объекта «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады» в г. Магадане»;

- на аренду техники с экипажем для расчистки и вывоза снега с территории муниципального образования «Город Магадан» в зимний период 2020-2021 годов;

- на выполнение проектно-изыскательских работ и разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водовода вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады» в г. Магадане. Корректировка на участке от насосной станции «Мучные склады» до ВК-1 и от микрорайона «Пионерный» до ВК-3»;

- на организацию и ведение авторского надзора за ходом строительства объекта «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады» в г. Магадане»;

- на осуществление строительного контроля по объекту «Водовод вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады» в г. Магадане».

В рамках муниципального задания МБУ «Служба технического контроля города Магадана» в 2020 году выполнены следующие работы:

- составление дефектных ведомостей, проверка актов о приемке выполненных работ формы КС-2, составление актов дополнительных работ, освидетельствование скрытых работ при проведении строительного контроля при осуществлении капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта на объектах благоустройства, социальной сферы, жилого фонда муниципального образования «Город Магадан» в количестве 550 условных единиц;

- при осуществлении архитектурно-строительного проектирования разработано 387 ед. проектной и рабочей документации, технических (эскизных) решений, а также составлено, проверено и пересчитано сметной документации, выполнено дефектных ведомостей в общем количестве 1022 ед. на объекты благоустройства, социальной сферы, жилого фонда муниципального образования «Город Магадан».

Благоустройство

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по благоустройству территории города Магадана высажено 296 ед. деревьев, 802 ед. кустарника, разбито 11 345 кв. метров газона; установлено 9 детских игровых комплексов, 126 ед. малых архитектурных форм, 346 секций ограждения. Выполнено и сдано в эксплуатацию наружное освещение дворовых территорий, при этом установлено 66 опор наружного освещения, 63 светильников. Выполнено асфальтирование проездов и пешеходных дорог общей площадью 7,5 тыс. м2.

Кроме программных, ежегодно осуществляется ряд внепрограммных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов благоустройства города. В 2020 году выполнен ремонт 25 наружных лестниц, уложено 838 кв. м плиточного покрытия тротуаров, произведен ремонт двух подпорных стен.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» выполнено:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ ПА, 13 по проспекту Карла Маркса; ООО «ТПК «МАГТЭКС» в рамках исполнения муниципального контракта произведена установка бордюрного камня, асфальтирование территории, монтаж опор наружного освещения со светильниками; стоимость работ составила 12,13 млн. руб., в том числе: 11,84 млн. руб. - средства ОЭЗ, 0,26 млн. руб. - федеральный бюджет, 0,0054 млн. руб. - областной бюджет, 0,012 млн. руб. - местный бюджет; в рамках синхронизации с иными благоустроительными программами выполнено озеленение дворовой территории, сформирована детская игровая площадка (установлен ДИК, качели, качалка-балансир);

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31/18 по проспекту Карла Маркса; ООО «ТПК «МАГТЭКС» в рамках исполнения муниципального контракта выполнена установка бордюрного камня, асфальтирование территории, монтаж опор наружного освещения со светильниками, замена светильников на современные на существующих опорах освещения, укладка плиточного покрытия, монтаж лестничных сходов; стоимость работ составила 7,68 млн. руб., в том числе: 3,18 млн. руб. - средства ОЭЗ, 4,20 млн. руб. - федеральный бюджет, 0,086 млн. руб. - областной бюджет, 0,21 млн. руб. - средства местного бюджета; в рамках синхронизации с иными благоустроительными программами выполнена рекультивация газонов в дворовой территории, демонтаж

несертифицированных детских игровых форм, дополнительная установка элементов игрового оборудования (лиана);

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по улице Парковой; ООО «ТПК «МАГТЭКС» в рамках исполнения муниципального контракта выполнена установка бордюрного камня и асфальтирование территории, монтаж опор наружного освещения со светильниками; стоимость работ составила 6,41 млн. руб., в том числе: средства ОЭЗ - 6,4 млн. руб., 0,012 млн. руб. - средства местного бюджета; в рамках синхронизации с иными благоустроительными программами выполнено озеленение дворовой территории, демонтаж несертифицированных детских игровых форм, установка элементов игрового оборудования (лиана), рекультивация газонов, ремонт лестничного схода тротуара вблизи дома № 11 по улице Парковой;

- благоустройство территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска Скорби»; в рамках долгосрочного муниципального контракта ООО «СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС» в 2020 году выполнены работы по озеленению (срезка кустарника и мелколесья, посадка деревьев и кустарников), стоимость работ составила 1,29 млн. руб., оплата произведена в полном объеме, в том числе: 1,21 млн. руб. из средств федерального бюджета, 0,025 млн. руб. - из средств областного бюджета, 0,056 млн. руб. - из средств местного бюджета; основной объем работ запланирован на 2021 год.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» (2019-2022)» в 2020 году произведён капитальный ремонт дворовых территорий. Уложено 25 254,6 м2 асфальта, произведена установка бордюрного камня (343 пог. м).

В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы» в городе Магадане произведено устройство универсальной многофункциональной спортивной площадки для сдачи норм ГТО на территории СОШ № 21 с асфальтированием - 808,9 м2.