НОРИЛЬСК

Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика и строительство:

Что наиболее значительное удалось сделать в 2020 году?

На территории муниципального образования город Норильск в 2020 году завершилось действие четырехстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель», в соответствии с которым в период с 2011 по 2020 годы выполнялись мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда, сносу аварийных и ветхих строений. Итоги реализации четырехстороннего соглашения очень важны для жилищно-коммунального комплекса Норильска.

Из приведенных выше объемов работ в 2020 году:

- произведена замена 4,6 км магистральных сетей;

- проведен капитальный ремонт фундаментов 49 многоквартирных домов;

- осуществлен снос 2 ветхих и аварийных строений;

-выполнен ремонт в 160 муниципальных квартирах под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда.

Необходимо отметить значительные объемы выполненных работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов. За счет средств местного бюджета и средств фонда регионального оператора капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов на территории Красноярского края в Норильске отремонтировано 39 крыш, в 13 домах проведена замена систем электроснабжения, в 3 домах проведена замена теплоснабжения и водоснабжения, выполнены работы по ремонту и окраске фасадов 13 домов. Выполнена замена 230 лифтов, что составляет 16% от всего лифтового парка пассажирских лифтов, установленных в многоквартирных домах. Кроме того, выполнен ремонт 62 муниципальных квартир, а также 22 квартир в рамках осуществления государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Норильск в 2020 году разработан проект комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск.

Проведена очередная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск.

Успешно реализуется программа энергосбережения:

- так, силами управляющих организаций, в рамках реализации мероприятий энергосбережения в 2020 году для устранения продуваемости и сохранения тепла была выполнена заделка межпанельных компенсационных швов в количестве 31 км., в подъездах домов заменено 828 оконных блоков на современные пластиковые стеклопакеты, установлено 4 578 энергосберегающих светодиодных светильника на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования.

- ресурсоснабжающей организацией АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», в рамках реализации мероприятия «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» выполнены мероприятия по снижению расхода топлива, сокращению потерь электроэнергии, теплоэнергии потерь воды при ее передаче.

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили?

Хотелось бы отметить положительный опыт коллег из Нефтекамска по внедрению энергоменеджмента, который позволил изменить ситуацию с потреблением коммунальных ресурсов в лучшую сторону.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

К трудностям, которые возникали в ходе реализации задач и которые

характерны для территории муниципального образования город Норильск, можно отнести следующее:

- длительность проведения процедуры закупки при коротком сроке межотопительного периода;

- малое количество конкурирующих подрядных организаций, осуществляющих деятельность на территории;

удаленность от других городов России из-за чего увеличивается срок доставки расходных материалов с «материка»;

- отдельные случаи невыполнения обязательств подрядными организациями.

Одной из главных проблем в 2020 году явились трудности с привлечением на

территорию города Норильска подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту, в связи с введением ограничительных мер, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции. Учитывая большой объем запланированных работ, а также недостаточное количество местных квалифицированных подрядчиков, часть планов реализовать не удалось.

Все эти факторы сказываются отрицательно на реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства территории муниципального образования город Норильск.

На сегодняшний день в городе отсутствует строительство новых домов и остро стоит задача сохранить имеющееся жилье. Объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие водоотведение хозяйственно-бытовых стоков потребителей, достигли предельно-допустимую степень износа. Крайне важно продолжать реализацию мероприятий по приведению жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании город Норильск.

Данные работы требуют значительных финансовых вложений и только за счет средств местного бюджета, их выполнение невозможно.

В настоящее время ведется работа по заключению нового соглашения с привлечением финансовых средств федерального, краевого бюджета и внебюджетных источников.

Какие задачи стоят в 2021 году?

В 2021 году в рамках действующих муниципальных программ планируется выполнить также значительный объем работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов: отремонтировать 21 фасад, 28 кровель, в 9 домах выполнить ремонт системы тепло- и водоснабжения, в 44 зданиях выполнить ремонт несущих конструкций «нулевого» цикла. Кроме того, за счет средств муниципального бюджета планируется восстановить асфальтовое покрытие дворовых территорий 44-х многоквартирных домов.

Утвердить и начать реализовывать комплексный план социально- экономического развития муниципального образования город Норильск.

Продолжить дальнейшую работу по реализации мероприятий в области энергосбережения.

Благоустройство:

Что наиболее значительное удалось сделать в 2020 году?

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов выполнены работы по благоустройству трех общественных территорий и шести дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 06.12.2016 № 582 в 2020 году выполнены работы:

- по обустройству детских игровых и спортивной площадок в районе многоквартирного дома № 10 по улице Талнахская, в районе многоквартирного дома № 45 по улице Талнахская, в районе многоквартирного дома № 10 по улице Кирова и в районе многоквартирного дома № 1 по улице Советская района Центральный города Норильска;

первого этапа по благоустройству территории парка отдыха «Комсомольский» и мемориального памятника «Черный тюльпан» района Центральный города Норильска, включающий в себя обустройство лестничных маршей, замена тротуарной плитки на лестничных пролетах, ремонт железобетонных ограждений и перил лестничных маршей;

- обустройству общественной территории в районе многоквартирного дома № 12 по улице Богдана Хмельницкого района Центральный города Норильска;

- ремонтно-восстановительные работы на территории мемориального комплекса «Норильская Голгофа», включающие в себя ремонт металлического ограждения, замена тротуарной плитки дорожно-тропиночной зоны и ремонт мемориальных памятников.

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?

В связи с суровыми погодно-климатическими условиями природы Крайнего Севера, ухудшении экологических условий по причине промышленноиндустриальной деятельности производственных учреждений ЗФ ПАО «CMJC «Норникель» и удаленности от других городов России, подрядные организации щ территории муниципального образования город Норильск малочисленны. В большинстве своем в структуре таких организаций отсутствуют высококвалифицированные специалисты, низкое качество технологических машин и средств производства, в результате чего подрядными организациями исполнение обязательств по муниципальным контрактам выполняются не в полном объеме, с задержкой сроков исполнения, нарушения в составлении проектной, исполнительной и технической документации. Все эти факторы сказываются отрицательно на реализации мероприятий в сфере благоустройства на территории муниципального образования город Норильск.

Какие задачи стоят в 2021 году?

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» планируется выполнить работы по благоустройству трех общественных территорий и шести дворовых территорий.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 06.12.2016 № 582 в 2021 году планируются выполнить работы:

- по обустройству детских игровых и спортивной площадок района Центральный города Норильска;

- второго этапа по благоустройству территории парка отдыха «Комсомольский» и мемориального памятника «Черный тюльпан» района Центральный города Норильска, включающий в себя обустройство дорожно-тропиночной зоны, зоны газонов и зеленых насаждений и устройство освещения.

- по обустройству общественной территории в районе многоквартирного дома № 24 «А» по Ленинскому проспекту района Центральный города Норильска;

- провести ремонтно-восстановительные работы на территории детских игровых и спортивных площадок, переходных лестниц и территории городского кладбища района Центральный города Норильска.