РУБЦОВСК

В настоящее время муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края (далее - город Рубцовск) принимает участие в краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы (далее - Программа), утвержденной Постановлением Правительства Алтайского края от 01.04.2019 № 106. Определен перечень многоквартирных домов, находящихся на территории города Рубцовска, которые в установленном порядке до 01.01.2017 признаны аварийными и подлежащими сносу.

1. В рамках Программы в 2020 году были расселены 73 гражданина из 39 жилых помещений, находящихся в аварийном жилищном фонде, все помещения находились в личной собственности граждан. Всем гражданам выплачена выкупная стоимость согласно заключенным соглашениям.

В рамках Программы в 2021 году планируется произвести выплату за 53 изымаемых жилых помещения, находящихся в собственности граждан, и приобрести 4 жилых помещения в муниципальную собственность ,для предоставления гражданам по договорам социального найма.

- В рамках реализации муниципальной программы «Ремонт и реконструкция муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019-2022 годы в 2020 году произведен:

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений по следующим адресам: ул. Киевская, 23-67, ул. Алтайская, 94-33, ул. Красная, 95-429, ул. Комсомольская, 55-4,пр. Ленина, 174-13;

- текущий ремонт муниципальных жилых помещений по адресам: ул. Громова, 30-6, ул. Арычная, 9, ул. Циолковского, 27-1.

Затраты на выполнение мероприятий данной муниципальной программы составили 9252,6 тыс. руб. Для осуществления своевременного проведения ремонта и реконструкции муниципального жилищного фонда необходимо 65729,4 тыс. руб., соответственно, в 2020 году было покрыто 14,1 % от потребности.

- В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019 - 2024 годы в 2020 году произведены следующие работы:

по замене розлива горячего и холодного водоснабжения в жилом доме по ул. Громова, 11;

по ремонту электроснабжения в жилом доме по ул. Октябрьской, 102;

по замене систем холодного и горячего водоснабжения в жилом доме по ул. Дзержинского, 6;

по ремонту транзитного трубопровода отопления, горячего водоснабжения, проходящего по подвалу жилого многоквартирного дома по пер. Гражданскому, 28.

Затраты на выполнение мероприятий данной муниципальной программы составили 2621,2 тыс. руб.

- В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы в 2020 году построено и модернизировано 22 км линий наружного освещения на общую сумму 13721,3 тыс. руб.

- В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы в 2020 году выполнены работы по актуализации схемы водоснабжения, водоотведения города Рубцовска, стоимость данных работ составила 1000 тыс. руб.

- В соответствии с подпрограммой «Развитие водохозяйственного

комплекса Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020 годы постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.01.2020 № 168 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» (с изменениями) в целях реализации объекта - «Инженерная защита от подтопления и затопления северо-западной части г. Рубцовска» в 2020 году Администрацией города была выполнена разработка проекта планировки, проекта межевания территории инженерной защиты от подтопления и затопления северо-западной части города. Затраты на выполнение данных мероприятий составили 501,2 тыс. руб. Также в 2020

году инициировано проведение историко-культурной экспертизы земельного участка, отводимого под строительство объекта - «Инженерная защита от подтопления северо-западной части города Рубцовска».

2. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2022 годы в 2020 году благоустроены 41 дворовая территория и две общественные территории: городской парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова по пер. Гражданскому, 17 и разделительная пешеходная полоса по пр. Рубцовскому от пр. Ленина до ул. Пролетарской.

С 10.07.2020 по 11.08.2020 в городе Рубцовске проходило рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. В онлайн - голосовании были представлены 15 общественных территорий.

Исходя из итогов рейтингового голосования на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации данной муниципальной программы было принято решение в 2021 году с учетом выделения субсидии муниципальному образованию город Рубцовск Алтайского края провести благоустройство трех общественных территорий, набравших наибольшее число голосов:	прилегающей территории к Центральной городской

библиотеке и краеведческому музею, территории возле кукольного театра, прилегающей территории МБУ «Городской Дворец культуры» города Рубцовска.