## Slide 1: Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов (проблемы, риски, эффективность) 2016 год

## Slide 2
Региональная программа капитального ремонта МКД Томской области |  | 
Утверждена | Постановлением АТО от 30 декабря 2013года №597а | 
Актуализация | По мере необходимости, но не реже 1-го раза в год | 
Срок действия | 30 лет (2014 – 2043годы) | 
Включено (с учетом актуализации 2016 года) | Томская область | Город Томск
 | Количество домов – 6353 Общая площадь - 18,5 млн.м2 | Количество домов – 3432 Общая площадь - 12,0 млн.м2
Механизм реализации | Посредством краткосрочных планов капитального ремонта формируемых и утверждаемых ОМСУ | 
Виды КР | ремонт подвала ремонт фундамента ремонт и утепление фасада ремонт и переустройство крыши замена лифтового оборудования ремонт инженерных систем, установка приборов учета и узлов управления | 

## Slide 3
3
Краткосрочный план капитального ремонта на 2014 год
Chart: 
| Фонд реформирования ЖКХ | Бюджет ТО | Бюджет МО
Продажи | 50 | 41.3 | 36.3
50,0 млн. руб.
36,3 млн. руб.
41,3 млн. руб.
Количество МКД – 28
Виды ремонтов:
6 МКД – ремонт крыши;
18 МКД – ремонт и замена лифтов;
4 МКД – ремонт инженерных систем.

## Slide 4
4
Краткосрочный план капитального ремонта на 2015 год
Chart: 
| Взносы собственников | Бюджет ТО | Бюджет МО
Продажи | 514.7 | 14.5 | 12
12,0 млн. руб.
14,5 млн. руб.
514,2 млн. руб.
Количество МКД – 241
Виды мероприятий:
107 МКД – ПСД + КР;
134 МКД – ПСД.

## Slide 5
5
Краткосрочный план капитального ремонта на 2016-2018 годы
Основные параметры Краткосрочного плана на 3 года:
79 627 человек
Количество жителей зарегистрированных в МКД:
2 227,5 тыс.м2
Общая площадь МКД включенных в План:
Количество МКД включенных в План:
628 МКД
2,4 млрд. рублей
Общий объем финансового обеспечения:

## Slide 6
6
Краткосрочный план капитального ремонта на 2016 год
Chart: 
| Взносы собственников | Средства Регионального оператора
Продажи | 812.78 | 49
49,0 млн. руб.
812,8 млн. руб.
Количество МКД – 259
Виды мероприятий:
153 МКД – КР;
30 МКД – ПСД + КР;
76 МКД – ПСД.

## Slide 7
Динамика уровня собираемости взносов на капитальный ремонт
Chart: 
| 2014 год | 2015 год | 2016 год
Динамика уровня собираемости взносов на капитальный ремонт | 51.15 | 79.92 | 83.23
(общий счет Регионального оператора)
%
%
%

## Slide 8
О реализации Закона Томской области № 116-ОЗ
Chart: 
| Александровский | Асиновский | Бакчарский | Верхнекетский | ЗАТО Северск | Зырянский | Каргасокский | Кедровый | Кожевниковский | Колпашевский | Кривошеинский | Молчановский | Парабельский | Первомайский | Стрежевой | Тегульдетский | Томск | Томский район | Чаинский | Шегарский
Уровень сбора взносов на капитальный ремонт | 76.04 | 81.23 | 80.81 | 74.33 | 73.75 | 76.87 | 78.5 | 79.06 | 79.9 | 83.69 | 75.18 | 73.31 | 88.03 | 83.8 | 84.74 | 84.37 | 86.46 | 84.36 | 85.49 | 76.78
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в 2016 году
(январь – октябрь)
83,23%
(%)

## Slide 9
9
Претензионная деятельность Регионального оператора в 2016 году
Chart: 
1. Начисление пени: 25,3 млн. рублей
Должниками оплачено пени на сумму более 5 млн. рублей
2. Взыскание задолженности в судебном порядке:
Направлено 1855 заявлений о выдаче судебных приказов
на общую сумму 11 млн. руб.
3. Результаты судебной претензионной деятельности:
Исполнительных листов и судебных приказов 307 (2,4 млн. руб.)
Мировых соглашений 15 (83 тыс. руб.)
Задолженность погашена в добровольном порядке 77 (393 тыс. руб.)

## Slide 10
Мероприятия направленные на повышение качества реализации Региональной программы капитального ремонта на территории Томской области | 
1. | Регулярное проведение Штабов по капитальному ремонту с участием представителей подрядных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области
2. | Принятие Регламентов взаимодействия между всеми участниками процесса организации и проведения капитального ремонта
3. | Передача функций технического заказчика от Регионального оператора на уровень муниципального образования
4. | Техническая инвентаризация всех многоквартирных домов включенных в Региональную программу капитального ремонта
5. | Построение модели Региональной программы капитального ремонта в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ

## Slide 11
Проблемы, создающие сложности при реализации Региональной программы капитального ремонта на территории Томской области | 
1. | Значительные объемы недоремонта многоквартирных домов, сложившиеся до начала реализации Региональной программы капитального ремонта
2. | Значительный уровень износа большого количества многоквартирных домов включенных в Региональную программу капитального ремонта
3. | Большая стоимость услуг и работ по капитальному ремонту домов, являющихся памятниками архитектурного и культурного наследия и включенных в Региональную программу капитального ремонта

## Slide 12
Вопросы, требующие урегулирования и уточнения | 
1. | Определение порядка действий Регионального оператора в случае отказа лица уполномоченного общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме от подписания актов оказанных услуг или выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
2. | Уточнение порядка действий Регионального оператора при отказе собственников в допуске к общему имуществу в многоквартирном доме при выполнении капитального ремонта
3. | Создание возможности в безвозмездном и регулярном получении Региональным оператором от органов власти информации, необходимой для осуществления функции по аккумулированию взносов на общем счете Регионального оператора
4. | Освобождение Регионального оператора от обязанности уплаты государственной пошлины при подаче исков о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт

## Slide 13
Спасибо за внимание !